| ## ГЛАВА ## НОВОИЛЬМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО ## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ## РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ## ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ## ЧҮПРӘЛЕ ## МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯҢА ӘЛМӘЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР

с.Новое Ильмово

31 июля 2021 года № 8

Об объявлении месячника по уборке, очистке от сорной травы на территории Новоильмовского сельского поселения

В целях обеспечения санитарной очистки территорий Новоильмовского сельского поселения, руководствуясь статьей 48 Устава Новоильмовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обьявить с 01 августа 2021 года по 31 августа 2021 года месячник по уборке, очистке от сорной травы на территории Новоильмовского сельского поселения.

2. Утвердить дорожную карту (приложение №1).

3. Утвердить рабочую группу для проведения по осмотру придомовых территории (приложение №2).

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах сельского поселения и разместить на официальном сайте Новоильмовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района и на портале муниципальных образований Республики Татарстан.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоильмовского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района РТ                                        Р.Н. Дружков

Приложение №1

к постановлению главы

Новоильмовского

сельского поселения

Дорожная карта

по уборке,очистке от сорной травы на территории Новоильмовского сельского поселения с 01 августа 2021 года по 31 августа 2021 года

| №п/п | Мероприятия | ответственные лица | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести встречи с населением по вопросу очистки от сорной травы придомовых территорий | Глава сельского поселения, депутаты Совета Новоильмовского СП | до 10.08.2021 г |
| 2 | Организовать субботники по уборке улиц от мусора и сорной травы | Глава сельского поселения, депутаты Совета Новоильмовского СП | в течение месяца |
| 3 | Организовать субботники по очитки от мусора и сорной травы придорожной полосы и кладбища | Глава сельского поселения, работники учреждении и население | в течение месяца |
| 4 | Организовать уборку территорий мест общего пользования (улиц) | Глава сельского поселения, работники учреждении | в период проведения месячника |
| 5 | Создать рабочие группы из коллективов учреждений для проведения рейдов по осмотру придомовых территории | Глава сельского поселения | до 15.08.2021 |
| 6 | Организовать очистку водоотводных канав,водопропускных труб, предназначенных для отвода поверхностных сточных и грунтовых вод, от мусора, веток и сухой травы | Глава сельского поселения, работники учреждении | в период проведения месячника |
| 7 | Составление протоколов об административных првонарушениях в сфере благоустройства | уполномоченные лица администрации | в период проведения месячника |
| 8 | Информирование населения в СМИ (в группе ВАТСАП) о ходе проведения и итогах месячника на территории сельского поселения | Исполком Новоильмовского сельского поселения | в период проведения месячника |

Приложение №2

к постановлению главы

Новоильмовского

сельского поселения

СОСТАВ

рабочей группы для проведения рейдов по осмотру придомовых территории

| №п/п | ФИО | Должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружков Роберт Надирович | Глава Новоильмовского СП | по согласованию |
| 2 | Макарова Наталья Владимировна | Директор СДК | по согласованию |
| 3 | Мискин Владимир Александрович | Директор Новоильмовской СОШ | по согласованию |
| 4 | Кудрявцева Светлана Алексеевна | Библиотекарь Новоильмовской сельской библиотеки | по согласованию |